1.做一个闹钟备忘录

（Need）针对很多人有许多的琐事，由于太多的琐事导致很多人记不得，因此做了这样一个闹钟备忘录，通过使用者将自己的事情输入到里面，设定好时间，可以提醒用户在某时做某事。

（Approach） 通过闹钟的时间设定，将自己想要做的事情输入在备忘录中，到时间了便会提醒用户

（Benefit）可以时时刻刻的去提醒用户该在什么时间做什么事，不会为了记不得该在什么时间做什么事情而烦恼

（Competitors）市场上绝大数的闹钟只有单一的功能，不会去提示用户该去做什么事，可以满足用户

在做其他事情的同时不会忘记还有其他时间上事情的安排

（Delivery）通过办公软件的传播，以及手机微信小程序等广告传播，让尽可能多的用户知道这个闹钟

备忘录推广首先在自己队伍里试用一下，找出优缺点。给身边的朋友试一下，看看它们对这款软件的态度。

2. 编写项目的产品Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 重要性 | 初始估算 | 演示 | 开发难度 |
| 1 | 界面 | 极重要 | 1周 | 打开软件的界面布局 | 简单 |
| 2 | 时间提醒功能 | 极重要 | 1周 | 生成的公式 | 中等 |
| 3 | 备忘录功能 | 极重要 | 8天 | 根据开发情况做一个调整 | 高等 |
| 4 | 打包成app | 极重要 | 2周 | 能够在手机上运行 | 难 |
| 5 | 测试 | 极重要 | 10天 | 不断测试不同功能，修改bug | 难 |
| 6 | 推广 | 极重要 | 5天 | 用户用手机使用 | 中等 |

（Innovate）可能会有由于事情太多时间太杂，可以通过将该在什么时间做什么事可以多次输入，不需

要按时间什么顺序输入，系统会自动排好。提示音也可以自定义等

|  |  |
| --- | --- |
| 编号 | 名称 |
| 1 | 画出功能流程图 |
| 2 | 界面设计 |
| 3 | 做功能详细 |
| 4 | 背景设计 |

3.小组分工

201606120041-田仕钊 功能需求设计、编程

201606120045-张志涛 界面设计

201606120030-周翊涵 音乐设计

201606120029-刘杰 备忘录设计

201606120012-聂健凯 查询

201606120035-钟金晖 数据库记录

201606120042-林俊翰 数据的增、删